РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018                                     с. Верхнепашино                                  № 27-п

Об  утверждении   муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды  Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края  на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьями 45, 48 Устава Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета  от 19.10.2016  №149-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнепашинского сельсовета, их  формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной городской (сельской) среды» Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края  на 2018-2022 годы согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановление администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края от  29.09.2017 г. № 79-п «Об  утверждении   муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края  на 2018-2022 годы».

3.  Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном издании  «Сельский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета Енисейского района в сети Интернет.

.

Глава сельсовета                                                                                             П.И Ефремов

Приложение

к постановлению администрации    Верхнепашинского сельсовета Енисейского  района Красноярского края  от

Муниципальная программа

«Формирование современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края  на 2018-2022 годы»

- Паспорт муниципальной Программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы» (далее –Программы) |
| --- | --- |
| Основания для разработки государственной программы | ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Устав Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, постановление администрации Верхнепашинского сельсовета от 19.10.2016 №149-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнепашинского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель | Администрация Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края |
| Участники Программы | -Администрация Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края -управляющие компании -жители населенных пунктов Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В целях реализации целей Программы подпрограммы не выделяются. Мероприятия муниципальной программы в соответствии с п. 6. |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Верхнепашинского сельсовета. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Приложение № 1, № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — ________ тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — тыс. руб, краевой бюджет — тыс. руб, местный бюджет — тыс. руб. Иные источники — тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий; -увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнепашинского сельсовета; достижение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования в ходе реализации Программы до 100%. |

- Приоритеты политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территории городских округов поселения

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в населенных пунктах Верхнепашинского сельсовета.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.) Содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава Верхнепашинского сельсовета. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей муниципальной программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

- Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика

3.1.1 Численность 3552 чел., в том числе по возрасту:

27 %от 55 лет и старше;

15% от 41 до 54 лет;

18 % от 31 до 40  лет;

14 % от 21 до 30 лет;

3 % от 18 до 20 лет;

4% от 14до 17лет;

10 % от  7до 13лет;

9% от 1 до 6 лет.

Благоустройство территории муниципального образования Верхнепашинский сельсовета Енисейского района Красноярского края является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий в сфере благоустройств.

В настоящей муниципальной программе - под дворовой территорией, понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На территории с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета  находятся 38 многоквартирных жилых дома, (в том числе 8 из них признаны аварийными и подлежащими сносу,)  с количеством квартир от 6 до 31,  2 многоквартирных дома введены в эксплуатацию в 2014 и 2015 г.

Благоустройство дворов на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий поселка является:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

-недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

- изношенное  покрытие дворовых проездов и тротуаров;

- наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан;

-отсутствие или недостаточное количество урн и скамеек для отдыха.

Кроме того, городская (сельская) среда предусматривает проведение большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Недостаток финансирования негативным образом отразился на внешнем благоустройстве, негативно сказалось на комфортной и безопасной среде проживания.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории Верхнепашинского сельсовета являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств с привлечением населения и созданием обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства необходим анализ текущего состояния территории Верхнепашинского сельсовета  с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории Верхнепашинского сельсовета, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудован 1 двор.

Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны) дворовых территорий в большинстве случаях в недостаточном количестве. Зеленые насаждения на территории поселка представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями и кустарниками.  Многие дворовые территории требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов и всего поселка. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от  шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Большинство подъездных путей,  проездов на придомовых территориях не имеют  вообще асфальтобетонного покрытия.

На отдельных дворовых территориях уровень освещенности ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Большое количество дворовых территорий не освещены.  Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать  комфортные условия для маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

В благоустройстве дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период.

Анализ состояния общественных территорий, показал, что отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения. В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, благоустройство детских площадок недостаточно,  отсутствует благоустройство площадки  для проведения культурно-массовых мероприятий,  необходимо дальнейшее благоустройство Аллеи Памяти, заложенной в 2015 году по инициативе Совета ветеранов с. Верхнепашино.

Ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству, с наступлением весенне-летнего периода  проводятся субботники с привлечением жителей, школьников  по приведению в порядок общественных пространств, берега Енисея, кладбища.

Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования необходимо привлечение к благоустройству территории Верхнепашинского сельсовета не только граждан, проживающих в многоквартирных домах,  но и граждан, имеющих в собственности индивидуальные жилые дома, а также юридических лиц и предпринимателей.

Вся деятельность по благоустройству на территории Верхнепашинского сельсовета  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом.

3.1.2 Генеральный план с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края утвержден Решением сельского Совета депутатов от 25.12.2012г. № 15-50р.

3.1.3 Правила землепользования и застройки сельского населенного пункта с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края утверждены решением сельского Совета депутатов от 25.12.2012 № 15-49р,  Правила землепользования и застройки муниципального образования  сельского поселения Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, утверждены  решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов от 18.09.2013 № 7-30р.

3.1.4 Правила благоустройства и содержания территории Верхнепашинского сельсовета утверждены  Решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов 30.08.2017 г. № 22-68р.

  - Показатели оценки состояния сферы благоустройства

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках

данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующим образом.

Таблица показателей оценки состояние сферы благоустройства

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| - Количество многоквартирных домов | ед. | 38 |
| - Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 31 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 1 |
|  | м² | 3839 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 1 |
|  | м² | 3839 |
| - Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 1 |
|  | м² | 3839 |
|  | % | 11 |
| - Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 28 |
|  | м² | 31733 |
|  | % | 89 |
| - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 1,1 |
| - Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. | % | 1,1 |
| - Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед, м² | 1/450 |
| - Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | ед |  |
| - Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | ед |  |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| - Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 4 |
|  | кв.м | 5430 |
| Площадка | ед/кв.м | 1/1150 |
| парк | ед/кв.м | - |
| Сквер (Аллея Памяти) | ед/кв.м | 1/2200 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| Детские площадки |  | 2/2080 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед |  |
|  | кв.м |  |
|  | % |  |
| площадка | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 4 |
|  | кв.м | 5430 |
|  | % | 100 |
| площадка | ед/кв.м | 1/1150 |
| парк | ед/кв.м | - |
| Сквер (Аллея Памяти) | ед/кв.м | 1/2200 |
| набережная | ед/кв.м |  |
| Детские площадки |  | 2/2080 |
| - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0 |
| - Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики) | ед |  |
| - Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики) | ед |  |
| - Иные показатели по усмотрению муниципального образования |  |  |

- Цели и задачи муниципальной программы

4.1 Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Верхнепашинского сельсовета.

4.2. Задачи программы:

-Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

-Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

- Ожидаемые результаты Программы

5.1. Повышение уровня благоустройства территории Верхнепашинского  сельсовета;

5.2. Активация деятельности административной комиссии;

5.3.Выявление реальных потребностей различных групп населения;

5.4. Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

- Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

6.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

Мероприятия 1.1. Применение Правил благоустройства и содержания территории, утвержденных Решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов 30.08.2017 г. № 22-68р на основании публичных слушаний.

Согласно п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, относится к вопросам местного значения поселений.

Правила благоустройства территорий поселений приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов 30.08.2017 г. № 22-68р на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства и содержания территории сельсоветов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проекта Правил благоустройства и содержания территорий сельсовета проведены 21.08.2017 г. В публичных слушаниях приняли участие 21чел..

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать потребности и запросы жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден Решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов от 27.11.2015 №4-14р. В период с 2014 по 2016 года административной комиссией Верхнепашинского сельсовета было рассмотрено 25 материалов.

Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов формируется ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета  от 10.07.2017 № 60-п.

Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию Верхнепашинского сельсовета.

Предложения направляются  согласно Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу, установленном постановлением главы муниципального образования от 07.07.2017 г. №59-п.

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения, на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу, требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния.

Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

По форме согласно приложению №7 к программе

Мероприятия 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий.

Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве.

Мероприятия 2.1.3. Оказания содействия инициативным жителям в проведении собрания собственников помещений в порядке установленном ст.44-49 Жилищного кодекса.

Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу».

Протоколы собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу

Мероприятия 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства

Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам.

1 этап – 5%

2 этап – 20%

3 этап – 30%

Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Мероприятия 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень (приложение №3) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан  в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, утвержденным постановление главы муниципального образования от 07.07.2017 г. №59-п.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета  от 10.07.2017 № 60-п.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Мероприятия 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния по графику.

Паспорт общественного пространства по форме согласно приложения№7 к Программе.

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

Мероприятия 2.2.2 Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой территории общего пользовании.

Иные мероприятия по благоустройство общественных пространств, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

Мероприятия 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе.

Мероприятия 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.3.2. Заключение соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании).

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Иные мероприятия по благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

Мероприятия 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения.

Мероприятия 2.4.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков по форме согласно приложению №9 к Программе.

Мероприятия 2.4.3. Заключение соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образован ии правил благоустройства по результатам проведения инвентаризации.

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Иные мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Мероприятия 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территорий общего пользования для благоустройства.

Выявления реальных потребностей различных групп населения.

Мероприятия 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

Мероприятия 3.3. Привлечение жителей к посадке зеленных насаждений; уборке несанкционированных свалок и т.д.

Проведение субботников не менее 2-ух, ежегодно, а также привлечение к мероприятиям не менее 5% населения от общего количества жителей, ежегодно.

7.Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории Верхнепашинского сельсовета общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды в соответствии с Постановлением от 07.07.2017 г. № 59-п «Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды».

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется пополнение информации о ходе реализации Программы: на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Верхнепашинского сельсовета.

| Приложение № 1 к паспорту к муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Верхнепашинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи Программы: 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. |  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | 6 |  | 11 | 16 | 21 | 26 |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % |  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Верхнепашинского сельсовета) | % |  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. |  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га |  | паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий | % |  | паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. |  | паспорт благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % |  | Управляющие организации, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Показатель результативности 9: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % |  | Управляющие организации, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Верхнепашинского сельсовета с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | шт. |  | Администрация Верхнепашинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Верхнепашинского сельсовета с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | шт. |  | Администрация Верхнепашинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Показатель результативности 12: Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка | % |  | Администрация поселка Верхнепашинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |

Глава Верхнепашинского сельсовета                                         _____________________                         _________________

(подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к паспорту   муниципальной программы

«Формирование современной городской (сельской)

среды  Верхнепашинского сельсовета Енисейского

района Красноярского края  на 2018-2022 годы»

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Верхнепашинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности : Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности : Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Верхнепашинского сельсовета с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности: количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Верхнепашинского сельсовета с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Верхнепашинского сельсовета                                                                _____________________

(подпись)                                                     (расшифровка подписи)

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской (сельской)

среды  Верхнепашинского сельсовета Енисейского

района Красноярского края  на 2018-2022 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской (сельской)  среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского

района Красноярского края  на 2018-2022 годы

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) |  | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение Правил благоустройства и содержания территории сельсоветов, утвержденных Решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов 30.08.2017 г. № 22-68р |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2018 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании: 1 этап – 20%; 2- этап – 30%; 3- этап - 50% |
| 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства |  | Главный специалист администрации Фомичук Ю.П. |  | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  | 2018 | 2022 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол). Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния |  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 | 2022 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий |  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 | 2022 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 | 2022 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства |  | Главный специалист администрации Недобитко Т.Е. |  | 2018 | 2022 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам 1 этап – 5 %; 2- этап - 20% 3- этап - 30% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств |  |  |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику |  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2018 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. |  | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. |  | 2018 |  | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 |  | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета |  | 2018 |  | 2020 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Вавилова, 31А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул.Советская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул.Советская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 663148, Красноярский край, Енисейский район,Верхнепашино, ул. Советская, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 45- ул. Советская, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 11 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 6 -ул. Геофизиков, 6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:<*> Виды трудового участия: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Верхнепашинского сельсовета

_____________________                         _________________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории кв. м | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципаль-ного образования (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МО Верхнепашинский сельсовет | село | Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 4 | Детская площадка ул. Юбилейная | Детская спортивно-игровая зона | - | 500 | да | да | да | да | нет |
| 2 | МО Верхнепашинский сельсовет | село | Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 14 | Детская площадка ул. Геофизиков | Детская игровая зона | 24:12:0380118:10 | 1580 | да | да | да | да | нет |
| 3 | МО Верхнепашинский сельсовет | село | Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков | Аллея Памяти | Зона отдыха | - | 2200 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. | МО Верхнепашинский сельсовет | село | Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 10 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий | для прове-дения культурно-массовых мероприятий | - | 1150 | нет | да | нет | нет | да |

Глава Верхнепашинского сельсовета

_____________________                                                 П.И.Ефремов

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы  по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификаци |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель: Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Верхнепашинского сельсовета                                                                                                                        _____________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Отчет

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ |  | Оплата выполненных работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава Верхнепашинского сельсовета                                                                            _____________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

- Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика современной среды Верхнепашинского сельсовета, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией Верхнепашинского сельсовета и размещается на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения жителями поселка.

3.4. Жители поселка могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются администрацией поселка в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов по адресу: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91 Телефон для справок: (39195)72-1-98 e-mail: verhnepashinoadm@mail.ru.

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, общественная комиссия по развитию городской среды готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает общественная комиссия по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение общественной комиссии по развитию городской среды, осуществляется администрацией Верхнепашинского сельсовета.

4.4. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой Верхнепашинского сельсовета.

Приложение

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых и общественных территорий

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

благоустройства общественной территории

Настоящее обращение направлено от:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-

проекта благоустройства общественной территории «_____________________».

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

 - согласовать представленный дизайн-проект

или

 - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Верхнепашинского сельсовета согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации Программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского краяна 2018-2022 годы».

________________ __________________________ ( ___________________)

- Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________

- Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

- Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

- Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

- Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков,18 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков,18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнепашинская СОШ №2, Енисейского района, Красноярского края | собственность | 24:12:0380114:30 | 9127 | да | да | нет | нет | да | 2447004471 |
| 2. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6 | с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Верхнепашинский детский сад №7» | собственность | 24:12:0380119:3 | 9064 | да | да | да | да | да | 2412005139 |
| 3. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская д.41-а | с. Верхнепашино, ул. Советская д.41-а | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Верхнепашинский детский сад №8» | собственность | 24:12:0380110:4 | 3308 | да | да | да | да | да | 2447003478 |
| 4. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62 | с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62 | Краевое государственное казённое учреждение социального обслуживания «Центр семьи «Енисейский» | собственность | 24:12:0380115:6 | 6808 | да | да | да | да | да | 2447007592 |
| 5. | 663148, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашино с, Геофизиков, 8 | с. Верхнепашино ул.Геофизиков, 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Енисейского района Красноярского края | собственность | 24:12:0380118:15 | 1706 | да | нет | да | нет | да | 2412006510 |
| 6. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул Советская, 39 | с.Верхнепашино, ул Советская, 39 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» |  | 24:12:0380110:51 | 2149 | да | да | да | нет | да |  |
| 7. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,10 | с.Верхнепашино, ул.Геофизиков,10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнепашинского сельсовета «Верхнепашинская библиотека» |  | - | - | да | нет | Нет | нет | да |  |
| 8. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Комсомольская, д.12 | с.Верхнепашино, ул.Комсомольская, д.12 | Муниципальное казённое учреждение «Енисейский районный архив» | собственность | 24:12:0380103:122 | 3900 | нет | нет | нет | нет | да | 2447011126 |
| 9. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул. Пролетарская, 13 | с.Верхнепашино, ул. Пролетарская, 13 | МБУЗ «Енисейская ЦРБ» Верхнепашинская врачебная амбулатория | собственность | 24:12:0380123:36 | 2442 | да | нет | нет | нет | да | 2412005072 |
| 10. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Обручева, 2 | с.Верхнепашино, ул.Обручева, 2 | Енисейский филиал Полярная ГРЭ | аренда | 24:12:0380103:353 | 4106 | да | нет | нет | нет | да | 2447011285 |
| 11. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Советская, 1а | с.Верхнепашино, ул.Советская, 1а | ПЧ– 79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» | собственность | 24:12:0380107:9 | 10609 | нет | да | нет | нет | да | 2447002700 |
| 12. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-а литер Г | с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-а литер Г | ООО «Нефто» | Частная собственность | 24:12:0380107:12 | 5374 | да | нет | нет | нет | да | 2447008116 |
| 13. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-М | с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-М | ООО «Оазис» | Частная собственность | 24:12:0380107:64 | 3480 | да | да | нет | нет | да | 2447008518 |
| 14. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-В | с. Верхнепашино, ул. Советская, 1-В | ООО «Сиблес проект» | аренда | 24:12:0380107:18 | 223502 | да | да | нет | нет | нет | 2460222454 |
| 15. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, 1-а | с. Верхнепашино, ул. Свердлова, 1-а | ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» | собственность | 24:12:0380116:2 | 62653 | да | да | нет | нет | да | 2466016747 |
| 16 | 663180, Красноярский край, Енисейский район, д.Прутовая, ул.Трактовая,42 | д.Прутовая, ул.Трактовая,42 | Газовый склад КГХ «Красноярсккрайгаз» | Частная собственность | 24:12:0380402:33 | 4326 | да | нет | нет | нет | нет | 2460001180 |
| 17. | 663180, Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, ул. Набережная, 6 | п. Байкал, ул. Набережная, 6 | ФАП | собственность | 24:12:0380201:15 | 980 | да | да | да | нет | нет | 2412005072 |
| 18. | 663180, Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, ул. Центральная, 21 | д. Горская, ул. Центральная, 21 | ФАП | собственность | 24:12:0380301:61 | 1324 | да | да | нет | нет | да | 2412005072 |
| 19. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Советская, 2/1 | с.Верхнепашино, ул.Советская, 2/1 | ОАО «Красноярскнефтепродукт» | Частная собственность | 24:12:0380106:129 | 2160 | нет | да | нет | нет | да | 2460002949 |
| 20. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Вавилова, 24 | с.Верхнепашино, ул.Вавилова, 24 | ООО «Верхнепашинское» | Частная собственность | 24:12:0380105:178 | 22902 | да | да | нет | нет | да | 2412006904 |
| 21. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 3 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 3 | УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России» Енисейский почтамт ОПС Верхнепашинское | пользование | 24:12:0380121:123 | 551 | да | нет | нет | нет | нет | 7724261610 |
| 22. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, Верхнепашино, ул. Советская, 118 | с.Верхнепашино, ул. Советская, 118 | ИП Макарова М.А. магазин «Эскпресс», «Домовенок» | аренда | 24:12:0380118:6 24:12:0380118:2 | 889 | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 23. | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 3А | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 3А | И.П. Куклина Н.С. магазин «Клевый» | Частная собственность | 24:12:0380121:44 | 100 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 24. | 663148, Красноярский край, Енисейский район,с. Верхнепашино, ул. Советская, 102 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 102 | И.П. Дегтярёва Н.Е. Магазин «Березка» | Частная собственность | 24:12:0380115:9 | 70 | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 25. | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 12 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 12 | ООО «Таймура» ИП Жилков А.В | Частная собственность | 24:12:0380118:5 | 429 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 26. | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 26-а | с. Верхнепашино, ул. Советская, 26-а | И.П. Винькова Я. А. Магазин «Астра» | Частная собственность | 24:12:0380105:2 | 81 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 27. | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 16 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 16 | ООО «Орион-Енисей» магазин | Частная собственность | 24:12:0380114:4 | 273 | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 28. | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 38 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 38 | ООО «Чайка» магазин | Частная собственность | 24:12:0380105:22 | 2049 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 29 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 19 «А» | с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 19 «А» | ИП Чапига В.И. продукты | Частная собственность | 24:12:0380126:61 | 2500 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 30 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 27 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 27 | ООО «Сибирячка» Магазин «Север» | собственность | 24:12:0380107:3 | 130 | да | да | нет | нет | нет |  |
| 31 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 1н | с. Верхнепашино, ул. Советская, 1н | ИП Шаробаев М. Ю. магазин «Хайзенберг» | Частная собственность | 24:12:0380107:146 | 3067 | нет | нет | нет | нет | да |  |
| 32 | 663148, Красноярский край, Енисейский районс. Верхнепашино, ул. Советская, 1н/1 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 1н/1 | ООО «СибГазоБетон» магазин | аренда | 24:12:0380107:438 | 5340 | нет | нет | нет | нет | да |  |
| 33 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 4 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 4 | ООО «Лебедушка» магазин | Частная собственность | 24:12:0380118:14 | 300 | да | нет | нет | нет | да |  |
| 34 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 146-Б | с. Верхнепашино, ул. Советская, 146-Б | ООО «Золотое Руно» магазин | аренда | 24:12:0380117:3 | 329 | да | да | нет | нет | да |  |
| 35 | 663180, Красноярский край, Енисейский д. Горская, ул. Цнтральная, 21/1 район | д. Горская, ул. Центральная, 21/1 | И.П. Вуйнич Валерий Александрович магазин | аренда | 24:12:0380301:206 | 225 | да | да | нет | нет | нет |  |
| 36 | 663180 Красноярский край, Енисейский район п. Байкал, ул. Набережная, 1 | п. Байкал, ул. Набережная, 1 | ПО «Енисей» магазин | - | - |  | да | нет | нет | нет | нет |  |
| 37 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 15 б | с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 15 б | ИП Аксенов Е.П. СТО | аренда | 24:12:0380103:133 | 894 | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 38 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская, 134/1 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 134/1 | ИП Ткач В.С., СТО | аренда | 24:12:0380118:335 | 887 | да | да | да | нет | да |  |
| 39 | 663148, Красноярский край, Енисейский район с. Верхнепашино, ул. Советская,91 | с. Верхнепашино, ул. Советская, 91 | МКУ «Служба заказа Енисейского района» |  | 24:12:0380116:56 | 1709 | нет | да | нет | нет | да | 2447006912 |

Глава Верхнепашинского сельсовета

_____________________                        П.И. Ефремов

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

- Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общие сведения о жилых домах |  |  |  |  |  |  |  | Количественные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  | количество квартир, шт. |  |
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии |  | номер заключения межведомственной комиссии |  | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | Наличие системы отопления |  | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | Наличие системы горячего водоснабжения |  | Тип системы горячего водоснабжения |
| 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 20 |

| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Сведения о дворовой территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Характеристики благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Глава Верхнепашинского сельсовета

_____________________                         _________________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

- Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по

Верхнепашинский сельсовет Енисейского района

Красноярского края за ________20__ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201_ год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава Верхнепашинского сельсовета

_____________________                         _________________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы.

Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории.

В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

- Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.