

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 с. Верхнепашино ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края от 26.03.2018г. № 27-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьями 45, 48 Устава Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета от 19.10.2016 №149-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнепашинского сельсовета, их формировании и реализации», в целях формирования современной городской (сельской) среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории Верхнепашинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края от 26.03.2018г. № 27-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Программа) следующие изменения:

1.1. раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2. пункт 3.2 раздела 3 Программы «Показатели оценки состояния сферы благоустройства» изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.3. пункт 6.2 раздела 6 Программы «Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории» изложить в новой редакции согласно Приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.4. пункт 8.1 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: «Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории Верхнепашинского сельсовета общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды в соответствии с Постановлением от 14.09.2018 г. № 67-п «Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды»;

1.5. приложение № 1 к паспорту Программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции согласно Приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.6.приложение № 2 к паспорту Программы «Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 6 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 2 к Программе «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно Приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.9. приложение № 4 к Программе «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции согласно Приложения № 8 к настоящему постановлению;

1.10. дополнить Программу Приложением № 4.1 согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном издании «Сельский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета Енисейского района в сети Интернет- http://verhnepashino.bdu.su.

Глава сельсовета П.И Ефремов

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

1. **Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«**Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2022 годы» (далее –Программы) |
| Основания для разработки государственной программы | ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Устав Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, постановление администрации Верхнепашинского сельсовета от 19.10.2016 №149-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнепашинского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель | Администрация Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края |
| УчастникиПрограммы |  -Администрация Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края -управляющие компании -жители населенных пунктов Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В целях реализации целей Программы подпрограммы не выделяются.Мероприятия муниципальной программы в соответствии с п. 6.  |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населенияВерхнепашинского сельсовета. |
| ЗадачиПрограммы  | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Приложение № 1, № 2 к паспорту муниципальной программы  |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1)  | общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников составит 1105,5 тыс. рублей, в том числе:2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год – 1105,3 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей.в том числе:средства федерального бюджета – 1013,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год – 1013,3 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей.средства краевого бюджета – 53,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год – 53,3 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублейсредства местного бюджета – 19,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год – 19,8 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублейиные источники – 19,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год – 19,1 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий; -увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнепашинского сельсовета;достижение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования в ходе реализации Программы до 100%. |

Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

* 1. **Показатели оценки состояния сферы благоустройства**

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках

 данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующим образом.

**Таблица показателей оценки состояние сферы благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 1. Количество многоквартирных домов[[2]](#footnote-2)
 | ед. | 38 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. | 30 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[3]](#footnote-3) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. | 1 |
| м² | 3839 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[4]](#footnote-4) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. | 1 |
| м² | 3839 |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед | 1 |
| м² | 3839 |
| % | 11 |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед | 28 |
| м² | 31008 |
| % | 74 |
| 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения)
 | % | 1,1 |
| 1. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации
 | % | 1,1 |
| 1. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
 | ед, м² | 1/450 |
| 1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики)
 | Ед. |  |
| 1. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики)
 | Ед. |  |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[5]](#footnote-5)(общественные территории) |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них:
 | ед | 4 |
| кв.м | 5430 |
| площадка  | ед/кв.м | 1/1150 |
| парк | ед/кв.м | - |
| сквер (Аллея Памяти) | ед/кв.м | 1/2200 |
| набережная  | ед/кв.м | - |
| детские площадки |  | 2/2080 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них:
 | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадка | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них:
 | ед | 4 |
| кв.м | 5430 |
| % | 100 |
| площадка | ед/кв.м | 1/1150 |
| парк | ед/кв.м | - |
| сквер (Аллея Памяти) | ед/кв.м | 1/2200 |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| детские площадки |  | 2/2080 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м | 0 |
| 1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики)
 | ед |  |
| 1. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики)
 | ед |  |
| 1. Иные показатели по усмотрению муниципального образования
 |  |  |

Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

Постановление № 67-п от 14.09.2018 г. «Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды», Постановление № 66-п от 14.09.2018 г. «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

**Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов формируется ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации,

- субсидии из бюджета Красноярского края,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере руб. (1% от суммы субсидий),

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства настоящей Программой не учитываются).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета от 10.07.2017 № 60-п.

Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию Верхнепашинского сельсовета.

Предложения направляются согласно Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу, установленном постановлением главы муниципального образования от 14.09.2018 г. №66-п.

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения, на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу, требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния.

Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

По форме согласно приложению №7 к программе

Мероприятия 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий.

Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве.

Мероприятия 2.1.3. Оказания содействия инициативным жителям в проведении собрания собственников помещений в порядке установленном ст.44-49 Жилищного кодекса.

Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу».

Протоколы собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу

Мероприятия 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства

Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам.

1 этап – 5%

2 этап – 20%

3 этап – 30%

Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

**Мероприятия 2.2. Благоустройство общественных пространств**.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень (приложение №3) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Верхнепашинского сельсовета от 10.07.2017 № 60-п.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Мероприятия 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния по графику.

Паспорт общественного пространства по форме согласно приложения№7 к Программе.

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

Мероприятия 2.2.2 Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой территории общего пользовании.

Иные мероприятия по благоустройство общественных пространств, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**Мероприятия 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе.

Мероприятия 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.3.2. Заключение соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании).

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Иные мероприятия по благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**Мероприятия 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения.**

Мероприятия 2.4.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков по форме согласно приложению №9 к Программе.

Мероприятия 2.4.3. Заключение соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образован ии правил благоустройства по результатам проведения инвентаризации.

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Иные мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, администрация Верхнепашинского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

Приложение №4 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Цели, задачи, показатели  | Единица измерения  | Вес показателя  | Источник информации  | 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  |
| Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Верхнепашинского сельсовета |
| 1 | Задачи Программы: 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  |
| 1.1. | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  | ед. | 0,17 | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| кв.м | 3839 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 1.2. | Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов  | %  | 0,075 | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий  | 2,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.3. | Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Верхнепашинского сельсовета)  | %  | 0,075 | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий  | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1.4. | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)  | ед.  | 0,075  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий  | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)  | га  | 0,075  | паспорт благоустройства общественных пространств  | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий  | %  | 0,075  | паспорт благоустройства общественных пространств  | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв.м.  | 0,075  | паспорт благоустройства общественных пространств  | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу  | %  | 0,075 | Управляющие организации  | - | 1,7 | - | - | - |
| тыс.руб. | - | 19,1 | - | - | - |
| руб. | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Показатель результативности 9: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу  | %  | 0,075  | Управляющие организации | - | - | - | - |  |
| 1.10 | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями.  | шт.  | 0,075  | Администрация Верхнепашинского сельсовета | - | - | 27 | 31 | 39 |
| 1.11 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности  | шт.  | 0,075  | Администрация Верхнепашинского сельсовета | - | - | 200 | 250 | 285 |
| 1.12 | Показатель результативности 12: Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка | %  | 0,08 | Администрация Верхнепашинского сельсовета | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

 Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Ефремов

Приложение №5 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

**Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | Годы реализации программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | годы до конца реализации муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И.Ефремов

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №6 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского**

 **района Красноярского края на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |  |
| 1.1. Применение Правил благоустройства и содержания территории сельсоветов, утвержденных Решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов 30.08.2017 г. № 22-68р | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета  | 2018 | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2022 | Обновление архитектурного облика поселка | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[6]](#footnote-6) Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[7]](#footnote-7) | Главный специалист администрации Фомичук Ю.П. | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**  |  | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[8]](#footnote-8) | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2022 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 :к Программе  |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий  | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[9]](#footnote-9), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2022 |  Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** |  | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[10]](#footnote-10) по графику | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейпо форме согласно приложению№ 8 к Программе  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2019 |  | Количество собраний 1 ежегодно |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Ефремов П.И. Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[11]](#footnote-11)** |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество сходов собраний 1 ежегодно; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[12]](#footnote-12) | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2020 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[13]](#footnote-13) | Главный специалист администрации Комогорцева Н.А. | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | ежегодно |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[14]](#footnote-14) | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2020 | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации информации по благоустройству территории |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. | Ефремов П.И.Глава Верхнепашинского сельсовета | 2018 | 2020 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории | Проведение субботников, не менее 2-х, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |

Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Ефремов

Приложение №7 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых помещений кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 8 | 799,4 | №1 от 20.10.2018 | 15.11.2018 | 477,07 | 477,07 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Домовенок» |
| 2 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 10 | 600,2 | №1 от 20.10.2018 | 15.11.2018 | 477,07 | 477,07 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Домовенок» |
| 3 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 12 | 533,7 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 4 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 6 | 847,0 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 5 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Вавилова, 31А | 774,0 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Непосредственное управление |
| 6 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 140 | 833,4 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 7 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 144 | 588,0 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 8 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 1 | 842,4 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 9 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 11 А | 338,4 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 10 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 13 | 344,3 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 11 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 15 | 331,8 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 12 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 4 | 544,6 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 13 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 7 | 354,9 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 14 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 15 | 342,7 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 15 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 17 | 343,4 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |
| 16 | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, 19 | 319,2 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | ООО УК «Домовенок» |

Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Ефремов

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №8 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификаци | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель: администрация Верхнепашинского сельсовета | х | х | х | х | 0,00 | 1105,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет  | х | х | х | х | 0,00 | 1013,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет муниципального образования | х | х | х | х | 0,00 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства  | х | х | х | х | 0,00 | 19,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  | х | х | х | х | 0,00 | 1105,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет  | х | х | х | х | 0,00 | 1013,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет муниципального образования | х | х | х | х | 0,00 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства  | х | х | х | х | 0,00 | 19,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет муниципального образования | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Ефремов

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №9 к

постановлению администрации

 Верхнепашинского сельсовета

 от 29.12.2018 г. № 99-п

Приложение № 4.1

к муниципальной программе «Формирование

 современной городской (сельской) среды»

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края на 2018-2022 годы»

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ | Количество |  | Федеральный бюджет, руб. | Краевой бюджет, руб. | Местный, руб. (1%) | Средства собственников жилых помещений, (2%) руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **480,00** | **1105517,6** | **870883,8** | **45836,0** | **18336,0** | **19082,8** |
| 1 | с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 8 | асфальт, м² | 240,00 | 477069,3 | 435441,9 | 22918,0 | 9168,0 | 9541,4 |
| освещение, шт. | 2 |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 2 | с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 10 | асфальт, м² | 240,00 | 477069,3 | 435441,9 | 22918,0 | 9168,0 | 9541,4 |
| освещение, шт | 2 |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
|  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | 120,00 | **151379,0** | **142386,19** | **7494,01** | **1498,8** | **-** |
| **1** | **с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 8 (проезд)** | **асфальт, м²** | 120,00 | 151379,0 | 142386,19 | 7494,01 | 1498,8  | - |

 Глава Верхнепашинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Ефремов

 (подпись) (расшифровка подписи)

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-2)
3. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-5)
6. В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-6)
7. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-7)
8. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-8)
9. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-9)
10. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-10)
11. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-11)
12. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)