# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019г.                      с. Верхнепашино                             №  93-п

Об утверждении муниципальной

адресной программы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в с. Верхнепашино

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края» на 2019-2025 годы

## В целях обеспечения исполнения региональной адресной программы «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края № 144-п от 29.03.2019г.,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края» на 2019-2025 годы».

2. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Верхнепашинского сельсовета                                      П.И. Ефремов

Приложение 1

к  постановлению администрации

Верхнепашинского сельсовета

от 30.12.2019г. № 93-п

ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В С. ВЕРХНЕПАШИНО ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2019-2025 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Постановление администрации Верхнепашинского сельсовета от 22.07.2013 №74-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Верхнепашинского сельсовета |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Финансовое управление администрации района |
| Ответственный исполнитель под программы | Администрация Верхнепашинского сельсовета |
| Цель программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Верхнепашинский сельсовет; снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Верхнепашинский сельсовет; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи программы | Строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в том числе строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее – приобретение у застройщиков жилых помещений), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее – приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – возмещение гражданам) |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | В 2025 году будет введено в эксплуатацию 3980,2 кв.м. жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда 112 |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2020 по 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования на реализацию Программы составляет 230658162,28 рубля в том числе: 2020 год – 88671437,14 рубя; средства фонда – 64798351,09 рубля; средства краевого бюджета – 22986371,58 рубля; средства местного бюджета – 886714,47 рубля. 2021 год – 54097631,90 рубля; средства фонда –39532884,43 рубля; средства краевого бюджета 14023,8 –тысяч рубля; средства местного бюджета – 540976,32 рубля. 2022 год – 87889093,24 рубля в том числе: средства фонда – 64226644,38 рубля; средства краевого бюджета – 22783557,83 рубля; средства местного бюджета – 878891,03 рубля. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Текущий контроль за исполнением Программных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Верхнепашинского сельсовета, осуществляющую функции и полномочия «Заказчика»». |

- Основные разделы Программы

2.1 Постановка приоритетной цели сельского уровня и обоснование необходимости разработки программы

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года  (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти   субъектов Российской Федерации  национальные проекты (программы), в том числе национальный проект «Жилье и городская среда».

С целью реализации Указа Президента РФ Правительством Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в состав которого входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Федеральным законом от 28.11.2018г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения, в соответствии с которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

На начало 2017 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Верхнепашинскому сельсовету, подтвержденная установленными документами, составила 3980,2 кв. м. (перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года представлен в приложении № 1)

Учитывая наличие в Федеральном законе обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2025 года - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 1 января 2019 года, до 1 июля 2025 года  Верхнепашинский сельсовет должен расселить 9 аварийных жилых дома.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить многоквартирных жилых домов не менее 3980,2  кв. метров общей площади жилья.

Программа разработана в целях  реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Верхнепашинский  сельсовет.

Муниципальное образование  Верхнепашинский  сельсовет:

## - соответствуют показателям, необходимым для проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, - условиям, определенным статьей 14 Федерального закона;

## - по которым утвержден объем долевого финансирования за счет средств

## бюджета субъекта Российской Федерации и местного  бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

## - в которых имеются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2.2 Цель, задачи, этапы и сроки выполнения Программы, целевые индикаторы

## Целями Программы являются:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Верхнепашинский сельсовет;

-снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Верхнепашинский сельсовет; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задачами Программы является:

строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в том числе строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных 
в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений 
в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее – приобретение у застройщиков жилых помещений), 
для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее – приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – возмещение гражданам)

## Программа реализуется в течение 2020-2025 годов.

2.3  Механизм реализации программы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении  № 6 к Программе.

Механизм реализации мероприятий Программы утверждается нормативно-правовым актом администрации Верхнепашинского сельсовета.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий программы.

2.4 Управление Программой и контроль за ходом её выполнения.

Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их 
в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан 
в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения 
в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения (далее – мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда, краевого бюджета и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Верхнепашинского сельсовета.

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются администрация Верхнепашинского сельсовета.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений 
и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Администрация Верхнепашинского сельсовета – получатели субсидий 
на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет 
о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчетным, 
с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

  - Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Реализация мероприятий программы позволит достичь ряда задач, в частности:

Улучшить архитектурный облик поселения;

Снизить долю аварийного жилья за счет малоэтажного строительства  в жилищном фонде муниципального образования Верхнепашинский сельсовет  к 2025 году на 100% к уровню 2017года.

В 2025 году будет введено в эксплуатацию 3980,2 кв.м. жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

## 2.6   Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Программы) с указанием источников финансирования.

Объем финансирования на проведение в рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства определен исходя из перечня аварийных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2019 года» утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Красноярского края в размере 44 578,0 рубля.

При определении планируемого объема средств на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда учитывалась расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений, определенная как сумма общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений (далее – расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений).

## Объем финансирования на реализацию Программы составляет 230658162,28 рубля в том числе:

2020 год –  88671437,14 рубя;

средства фонда – 64798351,09  рубля;

средства краевого бюджета – 22986371,58  рубля;

средства местного бюджета – 886714,47   рубля.

2021 год – 54097631,90  рубля;

средства фонда –39532884,43 рубля;

средства краевого бюджета 14023771,15 –рубль;

средства местного бюджета – 540976,32  рублей.

2022 год – 87889093,24  рубля в том числе:

средства фонда – 64226644,38  рубля;

средства краевого бюджета – 22783557,83  рубля;

средства местного бюджета – 878891,03 рубля.

## из них:

## - средства Фонда, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее – средства Фонда на долевое финансирование) – 168557879,90 рублей;

## - средства краевого бюджета, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование) 59793700,56  рублей;

## - средства местного бюджета, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее - средства местных бюджетов на долевое финансирование) –2306581,82 рубль;

Этапы программы (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы  не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года программы должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.

Средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на выплату возмещения гражданам.

Строящиеся многоквартирные дома или приобретаемые жилые помещения в многоквартирных домах в рамках программы должны соответствовать требованиям, предусмотренным Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр.

Показатели реализации программы определены в приложении № 2 
к программе.

Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями – участниками программы по этапам определено в приложении № 3 к программе.

3.10. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен 
в приложении № 4 к программе.

## 2.7 Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в приложении № 5 к программе, с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Объем средств, необходимых для строительства многоквартирных домов, в рамках программы определен в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы, полученной в установленном порядке, а также на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений, в рамках программы определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальном образовании, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках программы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися застройщиками, в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимый для выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов, в рамках программы определен на основании учета собственников и проведенного анализа предложений по продаже аналогичных жилых помещений в соответствующем районе муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной адресной программе «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес. многоквартирного дома | Год. ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Вавилова, д. 31 | 1986 | 17.11.2016 | 933,50 | 44 | 31.12.2022 |
| 2 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 11 | 1983 | 25.05.2016 | 311,00 | 14 | 01.09.2025 |
| 3 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, д. 9 | 1983 | 02.11.2015 | 301,30 | 8 | 31.12.2022 |
| 4 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, д. 11 | 1983 | 17.11.2016 | 297,60 | 9 | 01.09.2025 |
| 5 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Рабочая, д. 43 | 1981 | 07.07.2016 | 93,30 | 7 | 01.09.2025 |
| 6 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 138 | 1981 | 17.11.2016 | 745,40 | 37 | 01.09.2025 |
| 7 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 142 | 1981 | 29.06.2015 | 732,30 | 24 | 31.12.2022 |
| 8 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 146 | 1981 | 28.12.2015 | 496,50 | 18 | 31.12.2022 |
| 9 | с. Верхнепашино | с. Верхнепашино, ул. Строителей, д. 16 | 1983 | 17.11.2016 | 69,30 | 1 | 01.09.2025 |
| Итого по Верхнепашинскому сельсовету | х | х | 3980,2 | 162 | х |

Приложение № 2

к муниципальной адресной  программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 | Верхнепашинский сельсовет | x | 1530,10 | 933,5 | 1516,60 | x | x | x | 3980,2 | x | 50 | 44 | 68 | x | x | x | 162 |

Приложение № 3

к муниципальной адресной  программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями –

участниками программы по этапам

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 230658162,28 | 168557879,90 | 59793700,56 | 2306581,82 |
| 2020 год |
|  | Итого | 88 671 437,14 | 64 798 351,09 | 22 986 371,58 | 886 714,47 |
| 1 | Верхнепашинский сельсовет | 88 671 437,14 | 64 798 351,09 | 22 986 371,58 | 886 714,47 |
| 2021 год |
|  | Итого | 54 097 631,90 | 39 532 884,43 | 14 023 771,15 | 540 976,32 |
| 1 | Верхнепашинский сельсовет | 54 097 631,90 | 39 532 884,43 | 14 023 771,15 | 540 976,32 |
| 2022 год |
|  | Итого | 87 889 093,24 | 64 226 644,38 | 22 783 557,83 | 878 891,03 |
| 1 | Верхнепашинский сельсовет | 87 889 093,24 | 64 226 644,38 | 22 783 557,83 | 878 891,03 |

Приложение № 4

к муниципальной адресной  программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 162 | 88 | 66 | 22 | 3980,20 | 3155,80 | 824,40 | 230658162,28 | 168557879,90 | 59793700,56 | 2 306 581,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 50 | 28 | 23 | 5 | 1530,10 | 1295,80 | 234,40 | 88 671 437,14 | 64 798 351,09 | 22 986 371,58 | 886714,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 50 | 28 | 23 | 5 | 1 530,10 | 1 295,80 | 234,30 | 88 671 437,14 | 64 798 351,09 | 22 986 371,58 | 886 714,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 44 | 30 | 18 | 12 | 933,50 | 574,70 | 358,80 | 54 097 631,90 | 39 532 884,43 | 14 023 771,15 | 540 976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 44 | 30 | 18 | 12 | 933,50 | 574,70 | 358,80 | 54 097 631,90 | 39 532 884,43 | 14 023 771,15 | 540 976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 68 | 30 | 25 | 5 | 1516,60 | 1285,30 | 231,30 | 87 889 093, 24 | 64 226 644,38 | 22 783 557,83 | 878 891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 68 | 30 | 25 | 5 | 1 516,60 | 1 285,30 | 231,30 | 87 889 093,24 | 64 226 644,38 | 22 783 557,83 | 878 891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной адресной  программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с. приобретением жилых помещений и связанное с. приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с. приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | выкуп. жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |  | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в т. ч.: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретае-мая площадь | стоимость | приобретае-мая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретае-мая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 10 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 1 530,10 | 244,90 | 244,90 | 14 192 297,86 | 0,00 | 0,00 | 1 285,20 | 1 670,76 | 74 479 139,28 | 1 670,76 | 74 479 139,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 933,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,50 | 1 213,55 | 54 097 631,90 | 1 213,55 | 54 097 631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Верхнепашинскому сельсовету (Енисейский муниципальный район) | 1 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,60 | 1 971,58 | 87 889 093,24 | 1 971,58 | 87 889 093,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной адресной  программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета Енисейского района на 2019-2025 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы, (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Верхнепашинский сельсовет; снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Верхнепашинский сельсовет; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в том числе строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее – приобретение у застройщиков жилых помещений), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее – приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Верхнепашинского сельсовета | 032 | 0501 | 024F367483 | 410 | 0 | 64798351,09 | 22986371,58 | 886714,47 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | Администрация Верхнепашинского сельсовета | 032 | 0501 | 024F367484 | 410 | 0 | 54097631,90 | 14023771,15 | 540976,32 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | Администрация Верхнепашинского сельсовета | 032 | 0501 | 024F367484 | 410 | 0 | 64226644,38 | 22783557,83 | 887891,03 |