РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020г.                                  с. Верхнепашино                             № 41-п

Об утверждении муниципальной адресной программы «По обустройству улично-дорожной сети с.Верхнепашино дорожно-знаковой информацией на 2020 -2022г.г.»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с целью проведения обустройства участков дороги повышенной опасности на территории муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского района, Красноярского края до нормативных требований, а также обустройства дорожными знаками, расположенных на улицах с высоким интенсивным движением автотранспорта, в зоне высокой концентрации объектов массового посещения и исключения дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов, руководствуясь Уставом муниципального образования Верхнепашинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «По обустройству улично-дорожной сети с.Верхнепашино Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2020-2022г.г.», согласно приложения.

2. Предусмотреть в бюджете Верхнепашинского сельсовета для выполнения расходных обязательств по прилагаемой Программе соответствующие денежные средства.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнепашинского сельсовета от 17.04.2020г. №21-п «Об утверждении муниципальной адресной программы «Установка дорожных знаков на территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2020-2022 год».

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном издании  «Сельский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Верхнепашинского сельсовета Енисейского района в сети Интернет.

И.о. главы сельсовета                                                             Т.Е.Недобитко

Приложение к постановлению администрации

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района

Красноярского края от 10.07.2020г. № 41-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«По обустройству улично-дорожной сети с.Верхнепашино Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2020-2022 г.г.»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной  программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «По обустройству улично-дорожной сети с.Верхнепашино Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой информацией на 2020-2022 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 №249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации», требования п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектам Российской Федерации от 20.02.2015 года Пр-287, Национальные стандарты (с учетом изменений от 28 февраля 2014 года) ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Верхнепашинского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Специалисты Верхнепашинского сельсовета |
| Цели программы | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории с.Верхнепашино и обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений. |
| Задачи программы | Предупреждение и профилактика опасного и неосторожного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, - повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; - повышения уровня безопасности движения транспортных средств; - повышение информированности участников дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2020-2022 г.г. |
| Ожидаемые результаты Программы | Сокращение ДТП на территории с.Верхнепашино, в том числе с участием велосипедистов и пешеходов, в том числе детей; Соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения; Качественное улучшение облика улиц с.Верхнепашино. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020г. за счет всех источников составит 334,956 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 9756,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 325,2 тыс. руб.; Средства местного бюджета на 2021г. – 10,0 тыс. руб.; Средства местного бюджета на 2022г. – 3,0 тыс. руб.; Объём финансирования Программы ежегодно уточняется при финансировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«По обустройству улично-дорожной сети с.Верхнепашино

Енисейского района Красноярского края дорожно-знаковой

информацией на 2020 -2022г.г.»

Мероприятия,

направленные на повышение обеспечения безопасности движения дорожной сети с.Верхнепашино

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов. Приобретение и установка знаков. | 2020г.-2022г. | Бюджет Верхнепашинского сельсовета |  |
|  |  |  |  | 2020г. - 9756,0 2021г. – 10000,0 2022г. – 3000,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 22756,0 |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Установка дорожных знаков

на территории с.Верхнепашино

Енисейского района Красноярского края на 2020 год»

Адресный перечень для проведения работ по установке дорожных знаков на территории  с.Верхнепашино

| № | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Вид работ | Количество | Адрес | Срок выполнения работ, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.24 | ограничение максимальной скорости (20км/ч) | установка | 1шт. | ул.Геофизиков по направлению к искусственной неровности, со стороны ул.Есенина 1 шт. - 350м. от ул.Есенина | 2020 г. |
| 2 | 3.24 3.24 | ограничение максимальной скорости (40км/ч) ограничение максимальной скорости (20км/ч) | установка установка | 1шт. 1шт. | ул.Геофизиков по направлению к искусственной неровности, со стороны ул.Советская 1шт. - 76м. от ул.Советская 1шт. - 121м. от ул.Советская | 2020 г. |
| 3 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Строителей 1шт. - 189м. от ул.Советская 1шт. - 178м. от ул.Советская | 2020 г. |
| 4 | 2.1 | главная дорога | установка | 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Гагарина 1шт. - 319м. от ул.Советская | 2020 г. |
| 5 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Усова 1шт. - 603м. от ул.Советская 1шт. - 629м. от ул.Советская) | 2020 г. |
| 6 | 2.1 2.4 8.13 | главная дорога уступите дорогу направление главной дороги | установка установка установка | 2шт. 2шт. 4шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Есенина 2шт. - 608м. от ул.Советская 1шт. - 608м. от ул.Советская 1шт. - 629м. от ул.Советская 1шт. - 624м. от ул.Советская 1шт. - 608м. от ул.Советская 1шт. - 603м. от ул.Советская 1шт. - 550м. от ул.Советская | 2020 г. |
| 7 | 2.1 | главная дорога | установка | 1шт. | пересечение ул.Есенина – ул.Пролетарская 1шт. – 194м. от ул.Комсомольская | 2020 г. |
| 8 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Школьная 1шт. – 309м. от ул.Советская 1шт. – 320м. от ул. Советская | 2020 г. |
| 9 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Пролетарская – ул.Обручева 1шт. – 94м. от ул. Есенина 1шт. – 78м. от ул. Есенина | 2020 г. |
| 10 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 2шт. 2шт. | пересечение ул.Пролетарская – ул.Есенина 1шт. – 92м. от ул.Обручева 1шт. – 76м. от ул.Обручева 1шт. – 2м. от ул. Есенина 1шт. – 91м. от ул. Есенина | 2020 г. |
| 11 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Комсомольская – ул.Обручева 1шт. – 323м. от ул.Строителей 1шт. – 333м. от ул.Строителей | 2020 г. |
| 12 | 2.1 2.4 | главная дорога уступите дорогу | установка установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Комсомольская – ул.Гагарина 1шт. – 99м. от ул.Строителей 1шт. – 109м. от ул.Строителей | 2020 г. |
| 13 | 5.16 | место остановки автобуса | установка | 1шт. | ул.Геофизиков, около дома №7 | 2020 г. |
| 14 | 5.16 | место остановки автобуса | установка | 1шт. | ул.Геофизиков, около дома №19 | 2020 г. |
| 15 | 1.23 | Дети | установка | 3шт. | ул.Нансена 1шт. – 171м. от ул.Обручева 1шт. – 211м. от ул.Обручева 1шт. – 15м. от ул.Обручева | 2020 г. |
|  | 8.2.1 | Зона действия | установка | 2шт. | 1шт. – 171м. от ул.Обручева 1шт. – 55м. от ул.Обручева | 2020 г. |
| 16 | 8.2.1 | Зона действия | установка | 1шт. | 1шт. – 62м. от ул.Обручева | 2020 г. |
| 17 | 8.2.1 | Зона действия | установка | 2шт. | ул.Школьная 1шт. – 44т. От ул.Геофизиков 1шт. – 167м. от ул.Геофизиков | 2020 г. |
| 18 | 8.2.1 | Зона действия | установка | 1шт. | ул.Рабочая 1шт. – 170м. от ул. Советская | 2020 г. |
| 19 | 5.20 | Искусственная неровность | установка | 3шт. | ул.Геофизиков 1шт.- 178м. от ул.Советская 1шт.- 235м. от ул.Советская 1шт.- 279м. от ул.Советская | 2020 г. |
| 20 | 2.1 2.4 | Главная дорога Уступите дорогу | установка | 1шт. 1шт. | Пересечение ул.Есенина – ул.Пролетарская, д.13 | 2020 г. |
| 21 | 2.1 2.4 | Главная дорога Уступите дорогу | установка | 1шт. 1шт. | Пересечение ул.Солнечная, д.19 – ул.Пролетарская | 2020 г. |
| 22 | 2.1 2.4 | Главная дорога Уступите дорогу | установка | 1шт. 1шт. | Пересечение ул.Гагарина – ул.Пролетарская, д.8 | 2020 г. |
| 23 | 8.2.1 | Зона действия | установка | 1шт. | ул.Гагарина около дома №6 | 2020 г. |
| 24 | 2.1 2.4 | Главная дорога Уступите дорогу | установка | 1шт. 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Усова около дома №2 | 2020 г. |
| 25 | 2.1 | Главная дорога | установка | 1шт. | пересечение ул.Геофизиков – ул.Обручева около дома №2 | 2020 г. |
| 26 | 1.23 | Дети | установка | 1шт. | ул.Нансена 1шт. – 55м. от ул.Обручева | 2021г. |
| 27 | 1.23 | Дети | установка | 4шт. | ул.Школьная 1шт. – 1м. от ул.Геофизиков 1шт. – 44м. от ул.Геофизиков 1шт. – 207м. от ул.Геофизиков 1шт. – 167м. от ул.Геофизиков | 2021г. |
| 28 | 1.23 | Дети | установка | 2шт. | ул.Рабочая 1шт. – 70м. от ул.Советская 1шт. – 170м. от ул.Советская | 2021г. |
| 29 | 1.23 | Дети | установка | 2шт. | ул.Пролетарская 1шт. – 22м. от ул.Обручева 1шт. – 62м. от ул.Обручева | 2021г. |
| 30 | 1.23 | Дети | установка | 1шт. | ул.Пролетарская около дома №6 | 2021г. |
| 31 | 1.23 | Дети | установка | 1шт. | ул.Пролетарская около дома №12 | 2021г. |
| 32 | 1.23 | Дети | установка | 1шт. | ул.Гагарина около дома №6 | 2021г. |
| 33 | 2.1 | Главная дорога | установка | 3шт. | ул.Енисейская | 2021г. |
| 34 | 2.4 | Уступите дорогу | установка | 4шт. | ул.Енисейская | 2021г. |
| 35 | 8.13 | Направление главной дороги | установка | 4шт. | ул.Енисейская | 2021г. |
| 36 | 2.1 | Главная дорога | установка | 8шт. | ул.Юбилейная | 2022г. |
| 37 | 2.4 | Уступите дорогу | установка | 7шт. | ул.Юбилейная | 2022г. |
| Всего: 91 знак |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение горизонтальной разметки |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.14.1 | Дорожная разметка «Пешеходный переход» | Нанесение 144м. |  | ул.Геофизиков 101м. от ул.Советская 273м. от ул.Советская | 2021г. |